Realizacja inwestycji pn. „Wykonanie stanu surowego otwartego budynku ochrony zdrowia i rehabilitacji w Jodłowej”

Inwestycja została wprowadzona do realizacji na podstawie uchwały Nr XIII/60/03 z dnia 29.12.2003 r w sprawie budżetu Gminy Jodłowa na 2004rok, w dziale 851-”Ochrona Zdrowia „, rozdział 85195 „Pozostała działalność”, paragraf 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych." Inwestycja sfinansowana została ze środków budżetu gminy w tym również ze środków z zaciągniętego kredytu, na podstawie uchwały Nr XVIII/34/04z późn. zmianami  Rady Gminy Jodłowa z dnia 15.10.04r. w sprawie budżetu Gminy Jodłowa upoważnienia Wójta Gminy Jodłowa do zaciągnięcia zobowiązania finansowego długoterminowego.

Postępowanie prowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

Ogłoszenie o zamówieniu o wartości zamówienia przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 30000 EURO zostało przekazane Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 26.02.04r.  oraz opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych z dnia 05.03.04r., Nr 33,poz.12940.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało  zamieszczone w siedzibie zamawiającego – na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Jodłowa oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Jodłowa.

Wydano 11 wykonawcom specyfikacje istotnych warunków zamówienia.

Otwarcie ofert odbyło się w dniu 23.04.04r. w Urzędzie Gminy Jodłowa.

W przetargu udział wzięło 4 wykonawców tj.

1.Przedsiębiorstwo Produkcji Handlu i Usług „BUDOIMPEX”, 39-218 Straszęcin 295 D- cena oferty- 500.985,95zł.

2.F.H.”ELA”H.M.B Jasielskie Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane Sp z.o.o , 38-200 Jasło, ul.Towarowa 27- cena oferty-415.997,20zł.

3.Firma Budowlana „ELBUD” Janusz Kołodziej, 33-100 Tarnów, os.25-lecia 1A/12-cena oferty 455.981,13zł.

4.Zakład Budowlano-Montażowy inż. Edward Zborowski, 39-200 Dębica,

ul.Witosa 5/34 – cena oferty – 413.372,51zł.

Zamawiający dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej przy kryterium cena – 100%  tj.

Zakład Budowlano-Montażowy inż. Edward Zborowski, 39-200 Dębica,

ul.Witosa 5/34 – cena oferty – 413.372,51zł.

Protokół został podpisany przez Komisję Przetargową i zatwierdzony przez Wójta Gminy Jodłowa.

Zamawiający o wyborze oferty najkorzystniejszej powiadomił pisemnie wykonawców biorących udział w postępowaniu wraz ze wskazaniem wybranego wykonawcy oraz ceny jego oferty.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia przekazano Prezesowi UZP dnia 06.05.04r. , opublikowano w BZP Nr 81 z 25.05.04r., poz.25497,zamieszczono na tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Jodłowa.

Z wybranym wykonawcą spisano umowę w dniu 06.05.04r. na kwotę 413.372,51zł.

W/w umowa została aneksowana dnia 31.05.04r.w związku ze zmianą stawki podatku VAT

z 7% na 22%.

Termin realizacji zamówienia ustalono na okres od 15.05.04r. do 30.11.04r.

Umowę podpisał Wójt Gminy Jodłowa, kontrasygnował Skarbnik Gminy.

Wartość robót dodatkowych wyniosła 70.922,05zł. / nie przekraczała 20% wartości zamówienia podstawowego- art 67 ust 1 pkt 5 ustawy pzp/.

Zapłaty faktur dokonano na podstawie protokołów odbioru robót podpisanych przez osoby sprawujące nadzór inwestorski oraz kierowników budowy, przelewem bankowym.

Realizacja inwestycji pn. „Wykonanie budynku ochrony zdrowia i rehabilitacji w Jodłowej część I – wykończeniowa „”

Inwestycja została wprowadzona do realizacji na podstawie uchwały Nr XVIII/34/04z późn. zmianami  Rady Gminy Jodłowa z dnia 15.10.04r. w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Jodłowa do zaciągnięcia zobowiązania finansowego długoterminowego.

Zadanie zostało zaplanowane - Dział 851-”Ochrona Zdrowia „, rozdział 85195 „Pozostała działalność”, paragraf 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w uchwale

Nr XX/64/04 Rady Gminy Jodłowa z dnia 28 grudnia 2004r. w sprawie budżetu Gminy Jodłowa na 2005rok.

Postępowanie prowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

Ogłoszenie o zamówieniu o wartości zamówienia przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 60000 EURO zostało przekazane Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 15.11.04r.  oraz opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych z dnia 22.11.04r., Nr 207,poz.56675.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało  zamieszczone w siedzibie zamawiającego – na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Jodłowa oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Jodłowa.

Wydano  10 wykonawcom specyfikacje istotnych warunków zamówienia.

Otwarcie ofert odbyło się w dniu 10.01.05r. w Urzędzie Gminy Jodłowa.

W przetargu udział wzięło 4 wykonawców tj.

1.Przedsiębiorstwo Inżynieryjno -Budowlane”ŁAD-BUD”, 33-100 Tarnów,

ul.Dąbrowskiego 46 cena oferty-567.624,64zł.

2.Przedsiębiorstwo Budowlane Usługowo-Handlowe „MATEO” Józef Firmuga ,

33-100 Tarnów, ul.Lwowska 134A– cena oferty – 407.167,60zł.

3.Przedsiębiorstwo Budowlano-Remontowe „INST-BUD” ,39-200 Dębica,

ul.Grunwaldzka 27 – cena oferty – 504.328,80zł.

4.Zakład Budowlano-Montażowy inż. Edward Zborowski, 39-200 Dębica,

ul.Witosa 5/34 – cena oferty – 500.988,82zł.

Zamawiający dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej przy kryterium cena – 100%  tj.

Przedsiębiorstwo Budowlane Usługowo-Handlowe „MATEO” Józef Firmuga ,

33-100 Tarnów, ul. Lwowska 134A, za kwotę 407.167,60zł.

Protokół został podpisany przez Komisję Przetargową i zatwierdzony przez Wójta Gminy Jodłowa.

Zamawiający o wyborze oferty najkorzystniejszej powiadomił pisemnie wykonawców biorących udział w postępowaniu wraz ze wskazaniem wybranego wykonawcy oraz ceny jego oferty.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia przekazano Prezesowi UZP dnia 03.02.05r. , opublikowano w BZP Nr 29 z 11.02.05r. poz.6557,zamieszczono na tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Jodłowa.

Z wybranym wykonawcą spisano umowę w dniu 01.02.05r. na kwotę 407.167,60zł.

Termin realizacji zamówienia ustalono na okres od 08.02.05r. do 15.09.05r.

Umowę podpisał Wójt Gminy Jodłowa, kontrasygnował Skarbnik Gminy.

Za wykonane prace wykonawca pobrał wynagrodzenie na podstawie faktury VAT

Nr FV 78/2005 z dnia 03.10.05r. w kwocie :385.987,35zł.

Zapłaty faktury dokonano na podstawie protokołu odbioru robót podpisanego przez osoby sprawujące nadzór inwestorski oraz kierowników budowy przelewem bankowym.

Realizacja inwestycji pn. „Wykonanie budynku ochrony zdrowia i rehabilitacji w Jodłowej II etap wykończeniowy”

Zadanie zostało zaplanowane - Dział 851-”Ochrona Zdrowia „, rozdział 85195 „Pozostała działalność”, paragraf 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych „ w uchwale

Nr XXII/21/05 Rady Gminy Jodłowa z dnia 30.03. 2005r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Jodłowa na 2005rok.

Postępowanie prowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

Ogłoszenie o zamówieniu o wartości zamówienia przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 60000 EURO zostało przekazane Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 11.05.05r.  oraz opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych

z dnia 19.05.05r., Nr 99,poz. 22837.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało  zamieszczone w siedzibie zamawiającego – na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Jodłowa oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Jodłowa.

Wydano  4 wykonawcom specyfikacje istotnych warunków zamówienia.

Otwarcie ofert odbyło się w04.07.05r. w Urzędzie Gminy Jodłowa.

W przetargu udział wzięło2 wykonawców tj.

1.Przedsiębiorstwo Budowlane Usługowo-Handlowe „MATEO” Józef Firmuga ,

33-100 Tarnów, ul.Lwowska 134A– cena oferty – 529.847,95zł.

2.Zakład Budowlano-Montażowy inż. Edward Zborowski, 39-200 Dębica,

ul.Witosa 5/34 – cena oferty – 448.518,23zł.

Zamawiający dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej przy kryterium cena – 100%  tj.

Zakład Budowlano-Montażowy inż. Edward Zborowski, 39-200 Dębica,

ul.Witosa 5/34 – cena oferty – 448.518,23zł.

Zamawiający o wyborze oferty najkorzystniejszej powiadomił pisemnie wykonawców biorących udział w postępowaniu wraz ze wskazaniem wybranego wykonawcy oraz ceny jego oferty.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia przekazano Prezesowi UZP dnia 11.05.05r. , opublikowano w BZP Nr 29 z dnia 19.05.05r., poz. 22837,zamieszczono na tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Jodłowa.

Z wybranym wykonawcą spisano umowę w dniu 14.07.05r. na kwotę 448.518,23zł.

Termin realizacji zamówienia ustalono na okres od 16.09.05r. do 15.12.05r.

Umowę podpisał Wójt Gminy Jodłowa, kontrasygnował Skarbnik Gminy.

12.12.05r.  spisano umowę na wykonanie robót dodatkowych koniecznych do wykonania inwestycji.

Wartość robót dodatkowych wyniosła 52.014,76zł., / nie przekraczała 20% wartości zamówienia podstawowego- art 67 ust 1 pkt 5 ustawy pzp/.

Za wykonane prace wykonawca pobrał wynagrodzenie na podstawie faktur :

- faktura VAT Nr 4/12/05  z dnia 23.12.05r. na kwotę - 448.518,23zł. / umowa zasadnicza /

- faktura VAT Nr  5/12/05  z dnia 23.12.05r. na kwotę 52.014,76zł / roboty dodatkowe/.

- Zapłaty faktur dokonano na podstawie protokołu odbioru robót podpisanego przez osobę sprawującą nadzór inwestorski  oraz kierownika budowy  przelewem bankowym.

Realizacja inwestycji pn. „Wykonanie budynku ochrony zdrowia i rehabilitacji w Jodłowej „ -III etap

Zadanie zostało zaplanowane - Dział 851-”Ochrona Zdrowia „, rozdział 85195 „Pozostała działalność”, paragraf 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych „ w uchwale

Nr XXIX/64/05 Rady Gminy Jodłowa z dnia 28.12. 2005r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Jodłowa na 2005rok.

Postępowanie prowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

Ogłoszenie o zamówieniu o wartości zamówienia przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 60000 EURO zostało przekazane Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 22.03.06r.  oraz opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych

z dnia 31.03.05r., Nr 79,poz. 16720.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało  zamieszczone w siedzibie zamawiającego – na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Jodłowa oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Jodłowa.

Wydano  7 wykonawcom specyfikacje istotnych warunków zamówienia.

Otwarcie ofert odbyło się w04.07.05r. w Urzędzie Gminy Jodłowa.

W przetargu udział wzięł 1 wykonawca tj.

Danuta Sroka,Mieczysław Sroka, Stefan Sroka Spółka Cywilna „DACH-TYNK” Zakład Remontowo-Budowlany,38-340 Biecz, Siepietnica 100 – cena oferty - 444.999,00zł.

Zamawiający dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej przy kryterium cena – 100%  tj.

Danuta Sroka,Mieczysław Sroka, Stefan Sroka Spółka Cywilna „DACH-TYNK” Zakład Remontowo-Budowlany,38-340 Biecz, Siepietnica 100 – cena oferty - 444.999,00zł.

Zamawiający o wyborze oferty najkorzystniejszej powiadomił pisemnie wykonawców biorących udział w postępowaniu wraz ze wskazaniem wybranego wykonawcy oraz ceny jego oferty.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia przekazano Prezesowi UZP , opublikowano w BZP

Nr158 z dnia 24.06.06r., poz. 33150,zamieszczono na tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Jodłowa.

Z wybranym wykonawcą spisano umowę w dniu 25.05.06r.. na kwotę 444.999,00zł.

Termin realizacji zamówienia ustalono na okres od 05.06.06r. do 01.09.06r.

Umowę podpisał Wójt Gminy Jodłowa, kontrasygnował Skarbnik Gminy.

01.09.06r. spisano zlecenie z Gminnym Zakładem Gospodarki Komunalnej w Jodłowej na wykonanie robót na zadaniu „Wykonanie budynku ochrony zdrowia i rehabilitacji w Jodłowej”.

Wartość w/w robót wyniosła 33.084,88zł.

21.09.06r.  spisano umowę z -Danuta Sroka,Mieczysław Sroka, Stefan Sroka Spółka Cywilna „DACH-TYNK” Zakład Remontowo-Budowlany,38-340 Biecz, Siepietnica 100  - na wykonanie robót na zadaniu „Wykonanie budynku ochrony zdrowia i rehabilitacji w Jodłowej”.

Wartość w/w robót  wyniosła 6.500,00zł./zamówienie realizowana na podstawie art 67 ust 1 pkt 3 ustawy pzp/.

Za wykonane prace wykonawca pobrał wynagrodzenie na podstawie faktur :

- faktura VAT Nr 85/06 z dnia 02.10.06r. na kwotę – 444.999,00zł. / umowa zasadnicza /

- faktura VAT Nr  86/06 z dnia 02.10.06r. na kwotę 6.500,00zł .

- Zapłaty faktur zostaną  dokonane na podstawie protokołu odbioru robót podpisanego przez osobę sprawującą nadzór inwestorski  oraz kierownika budowy  przelewem bankowym.