| **Lp.****ZAŁĄCZNIK NR 1** | **Obszar interwencji** | **Cel**  | **Wskaźnik** | **Rok realizacji zadania** | **Kierunek interwencji** | **Zadania** | **Właściciel zadania** | **Ryzyka** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nazwa wskaźnika | Wartość bazowa\* | Wartość docelowa |
| 1. | **OCHRONA KLIMATU I JAKOŚCI POWIETRZA** | Poprawa jakości powietrza na terenie Gminy Jodłowa | Liczba nowych obiektów korzystających z odnawialnych źródeł energii | 0 szt. | 4 szt. | 2021-2024 | Ograniczenie niskiej emisji i wzrost wykorzystania energii odnawialnej | Montaż instalacji OZE na budynkach użyteczności publicznej i mieszkalnych osób fizycznych | Gmina Jodłowa,właściciele i zarządcy nieruchomości | Nieotrzymanie finansowania z zakładanych źródeł, brak możliwości technicznych do wykonania inwestycji |
| Liczba termomoderni-zacji budynków użyteczności publicznej do przeprowadzenia | 3 szt. (wg danych Związku Gmin Dorzecza Wisłoki) | 4 szt. | 2021-2024 | Ograniczenie niskiej emisji | Termomoderniza-cja budynków użyteczności publicznej i mieszkalnych osób fizycznych | Gmina Jodłowa, właściciele i zarządcy nieruchomości | Nieotrzymanie finansowania z zakładanych źródeł, brak możliwości technicznych do wykonania inwestycji |
| Liczba nowych/Zmodernizowa-nych opraw oświetlenia ulicznego | 0 szt. | Wg potrzeb | 2021-2024 | Ograniczenie niskiej emisji poprzez modernizację oświetlenia ulicznego z zastosowaniem technologii LED | Modernizacja oświetlenia ulicznego na energooszczędne w technologii LED  | Gmina Jodłowa | Nieotrzymanie finansowania z zakładanych źródeł, Brak możliwości technicznych do wykonania inwestycji |
| 2. | **ZAGROŻENIA HAŁASEM** | Poprawa klimatu akustycznego na terenie Gminy Jodłowa | Długość zmodernizowa-nych/ przebudowanych dróg gminnych i wewnętrznych w km | 5 km | 15 km | 2021-2024 | Zmniejszenie negatywnego oddziaływania hałasu poprzez poprawę jakości gminnych ciągów drogowych | Przebudowa i modernizacja dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Jodłowa | Gmina Jodłowa | Nieotrzymanie finansowania z zakładanych źródeł, brak możliwości technicznych do wykonania inwestycji |
| 3. | **GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA** | Prowadzenie zrównoważonego gospodarowania wodami umożliwiającego osiągnięcie i utrzymanie dobrego stanu wód na terenie Gminy Jodłowa | Liczba budynków podłączonych do kanalizacji [szt] | 213 |  Max 650  | 2021-2024 | Osiągnięcie dobrego stanu wód powierzchniowych i podziemnych | Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Gminie Jodłowa | Gmina Jodłowa | Brak środków finansowych |
| Długość sieci wodociągowej w km | 0 km | 29-38 km (Etap I i II dla wsi Dęborzyn, Dzwono-wa, Zagórze, Jodłowa – dolna część sołectwa) | 2021-2024 | Zaspokojenie potrzeb ilościowych i jakościowych na wodę przeznczoną do celów bytowo-gospodarczych oraz rekreacyjno-turystycznych | Budowa sieci wodociągowej w Gminie Jodłowa | Gmina Jodłowa | Nieotrzymanie finansowania z zakładanych źródeł, brak możliwości technicznych |
| Wykonanie badań ujęć wody na terenie Gminy Jodłowa | 17 | Utrzymanie na tym samym poziomie | 2021-2024 | Dążenie do osiągnięcia dobrego stanu wód | Badania jakości wody pitnej ujęć wody na terenie Gminy Jodłowa (Współpraca z Powiatowym Inspektoratem Sanitarnym w zakresie oceny stanu sanitarno-epidemiologiczne-go) | Gmina Jodłowa, Powiatowy Inspektorat Sanitarny | Brak środków finansowych |
| 4. | **ZASOBY GEOLOGICZNE** | Zrównoważona gospodarka zasobami naturalnymi na terenie Gminy Jodłowa | Prowadzenie badań i monitoringu terenów osuwiskowych | Brak wykonania zadania | Wykonanie zadania | 2021-2024 | Zmniejszenie zagrożenia degradacji terenu Gminy Jodłowa | Ochrona i zapewnienie właściwego sposobu użytkowania powierzchni ziemi | Gmina Jodłowa, Państwowy Instytut Geologiczny Państwowy Instytut Badawczy | Zwiększenie ilości terenów osuwiskowych na terenie Gminy Jodłowa |
| 5. | **GLEBY** | Ochrona gleb przed negatywnym oddziaływaniem antropogenicznym, erozją oraz niekorzystnymi zmianami klimatu | Uwzględnienie zabezpieczenia gruntów rolnych i leśnych przed zmianą zagospodarowa-nia poprzez właściwe uwzględnienie ich przeznaczenia w planie zagospodarowa-nia przestrzennego  | Brak wykonania zadania | Wykonanie zadania | 2021-2024 | Zachowanie funkcji środowiskowych, gospodarczych społecznych i kulturowych gleb | Zabezpieczenie gruntów rolnych i leśnych przed zmianą zagospodarowania poprzez właściwe uwzględnianie ich przeznaczenia w dokumentach planistycznych | Gmina Jodłowa | Opóźnienia w realizacji zadania, wynikające z przyczyn społecznych |
| 6. | **GOSPODARKA ODPADAMI I ZAPOBIEGANIE POWSTAWANIU ODPADÓW** | Gospodarowanie odpadami zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami, uwzględniającą zrównoważony rozwój Gminy Jodłowa | Poziom przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych (od 2021 r. zmiana poziomów na podstawie Ustawy z dnia 17 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. z 2020 r. poz. 2361) | Zgodnie z dotych-czas obowią-zującymi przepisami  | Min. 20% (2021)Min. 25% (2022)Min. 35% (2023)Min. 45% (2024) | 2021-2024 | Zwiększenie poziomów przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych  | Systematyczne zwiększanie poziomów przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych na terenie Gminy Jodłowa | Gmina Jodłowa | Brak środków finansowych, brak możliwości technicznych |
| Ilość wyrobów azbestowych wymagająca usunięcia z obszaru Gminy | 2 503 360 kg(stan na dzień 16.09.2021 r. wg Bazy azbesto-wej) |  972 360 kg – Usunięcie do 2028 r. 1 531 000 kg wyrobów azbesto-wych(wg prognozo-wanego harmono-gramu zgodnie z „Progra-mem usuwania azbestu i wyrobów zawierają-cych azbest z terenu Gminy Jodłowa na lata 2013-2032”) | 2021-2024 | Właściwa gospodarka odpadami niebezpiecznymi | Sukcesywne usuwanie i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest | Gmina Jodłowa | Nieotrzymanie dofinansowania z zakładanych źródeł, brak odpowiedniego zainteresowania mieszkańców Gminy na wymianę pokryć dachowych |
| Działania informacyjno-edukacyjne w zakresie postępowania z poszczególnymi rodzajami odpadów | 5 | Utrzyma-nie na tym samym poziomie | 2021-2024 | Wsparcie zaplecza dydaktycznego oraz infrastruktury służącej edukacji ekologicznej | Prowadzanie działań informacyjno-edukacyjnych w zakresie postępowania z poszczególnymi rodzajami odpadów | Gmina Jodłowa, Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa (GCKiCz) w Jodłowej | Brak środków finansowych |
| 7. | **ZASOBY PRZYRODNICZE** | Ochrona różnorodności biologicznej, krajobrazowej i geologicznej na terenie Gminy Jodłowa | Liczba pomników przyrody | 2 | 3 | 2021-2024 | Wyznaczenie nowychform ochrony przyrody  | Opieka nad pomnikami przyrody i wyznaczanie nowych  | Gmina Jodłowa | Brak zaangażowania społecznego, brak kryteriów spełniających wymogi, dla których drzewo staje się pomnikiem przyrody (Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 grudnia 2017 r. w sprawie kryteriów uznawania tworów przyrody żywej i nieożywionej za pomniki przyrody) |
| Liczba sporządzanych wykazów | 9 | Utrzymanie na tym samym poziomie lub wyższym | 2021-2024 | Stosowanie proekologicznych metod gospodarowania oraz podejmowanie działań sprzyjających zachowaniu potencjału przyrodniczego regionu | Monitoring środowiska w formie sporządzanych wykazów | Gmina Jodłowa, Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Jodłowej | Brak możliwości technicznych |
| Liczba przeprowadzo-nych zajęć z zakresu edukacji ekologicznej w ciągu roku | 3 | Utrzymanie na zbliżonym poziomie | 2021-2024 | Wsparcie zaplecza dydaktycznego oraz infrastruktury służącej edukacji ekologicznej | Zajęcia z zakresu edukacji ekologicznej (wycieczki, konkursy, szkolenia, itp.) | Gmina Jodłowa, Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa (GCKiCz) w Jodłowej  | Brak środków finansowych, brak zaangażowania społecznego |
| 8. | **ZAGROŻENIA POWAŻNYMI AWARIAMI** | Zmniejszenie zagrożenia oraz minimalizacja skutków w przypadku wystąpienia awarii na terenie Gminy Jodłowa | Liczba zakupionego sprzętu | Brak wykonania zadania | Wykonanie zadania | 2021-2024 | Zmniejszenie zagrożenia oraz minimalizacja skutków w przypadku wystąpienia awarii | Modernizacja osprzętowania Ochotniczej Straży Pożarnej | Gmina Jodłowa | Brak środków finansowych |
| Realizacja „Planu Zarządzania Kryzysowego w Gminie Jodłowa” | Brak wykonania zadania | Wykonanie zadania | 2021-2024 | Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców | Kontynuacja działania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego | Gmina Jodłowa | Brak środków finansowych |
| Działania monitorujące składowisko odpadów w Jodłowej w fazie poeksploatacyjnej(zgodnie z decyzją Marszałka Województwa Podkarpackiego OS -III.7241.3.2014.BF z dnia 21.01.2014 r) | Co 6 miesięcy (wg Raportu POŚ dla Gminy Jodłowa 2019-2020) | Utrzymanie na tym samym poziomie | 2021-2024 | Zmniejszanie ryzyka wystąpienia poważnej awarii przemysłowej przez nadzór nadwszystkimi instalacjami będącymi potencjalnymi źródłami takiej awarii | Wykonanie obowiązkowych badań monitorujących składowisko w fazie poeksploatacyjnej w Jodłowej | Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Gminie Jodłowa | Brak środków finansowych |

\*stan na dzień: 31.12.2020 r.